# 问卷系统第二阶段测试用例与结果

当代数据管理系统课程项目  |  版本2.0.0  |  2026年10月28日

更新日期：2026年10月28日。第二阶段最新完整回归为309通过、0失败、0跳过；隔离浏览器复查为33个场景单元，其中32个真实UI场景和1组显式API权限负例。10月26日至28日另完成固定样本真实操作，记录至HM2-72。本次提交整理未重跑上述309项完整回归与33个浏览器场景，原有结果保留实际执行时间；提交包另做独立冒烟，详见提交索引。

本文件按实验要求集中给出测试步骤、输入、预期输出、实际结果和证据。逐步反馈、截图与未成功尝试保留在真实操作记录，76个计划场景及具体覆盖边界见验收矩阵。S2场景、HM2步骤和pytest节点是不同索引，不能相加为测试总数。

# 提交版结果总览

| 验证阶段 | 实际结果 | 证据及范围 |
| --- | --- | --- |
| 10月26日初次交付 | 完整260项通过，pytest53.42秒；15个浏览器流程、16张截图通过 | 260项逐例结果、初次浏览器结果；作为历史交付节点保留 |
| 初次全新环境验证 | Python3.12.6、锁定依赖、260项通过，临时库和venv已清理 | 全新环境记录；不改称309项全新环境验证 |
| 10月26日功能复查 | 完整309项通过、0失败、0跳过，退出码0；运行器87.427秒 | 309项逐例结果、原始输出、JUnit |
| 功能复查浏览器 | 33场景单元通过：32真实UI、1组API负例；35图；JS异常、非预期HTTP及控制台错误均0 | 浏览器总览；包括公共维护权限、标签、升级、归档、保存期间输入保护和真实409冲突 |
| 10月26日至28日真实固定样本 | 前段用户操作，后段经授权由AI接手；双实例和过期表单等补测至HM2-72，按各自服务/页面边界通过 | 完整过程、补测清单；不把每个HM2编号当独立pytest节点 |
| 旧数据迁移及恢复 | 8份旧定义25实例登记；旧9用户、33答卷及8份统计保持；迁移重复新增0；12业务集合恢复、10定义统计核对通过 | 正式迁移、重复迁移、旧数据核对、恢复清单 |
| 固定样本完成后的数据保护 | 测试前12集合的原始文档子集指纹及10份原统计保持；服务2.0.0、事务可用 | 补测后完整性；当前15用户/15问卷/42答卷包含后来新增样本 |

260项构成为原200项、M1工具4项和第二阶段56项；功能复查另补49项，合计309项。浏览器、迁移演练和固定样本属于另外的验证方式，不与309相加。原始失败、脚本等待问题和修复记录保留，详见复查说明与AI日志。

# 环境与执行方法

| 验证方式 | 实际环境与写入边界 |
| --- | --- |
| pytest单元及集成测试 | 真实MongoDB副本集27018；fixture使用随机survey_project1_test_前缀数据库，结束只清理自己创建的库。事务、索引和聚合行为不以mock替代。此范围不向8000正式业务库写样本。 |
| 自动浏览器复查 | 8001及从备份恢复的独立预览库；33场景最终库名为survey_project1_recheck_363f82。浏览器写入只在这个隔离环境，完成后预览服务和库清理。 |
| 用户与AI固定样本真实操作 | 8000正式服务的新增虚构测试账号和A至E问卷。这里确有新增业务写入，与“自动测试使用隔离库”是不同范围；测试前旧数据和统计有独立基线保护。 |
| 独立只读核对 | 读取指定样本、版本、引用和统计，保存安全投影与指纹；不修改题目、问卷或答卷。 |

代码及Python依赖安装见项目启动说明。重跑应选择新的输出目录，不覆盖已提交证据：

TEST_MONGODB_URI='mongodb://localhost:27018/?replicaSet=survey-rs' .venv/bin/python scripts/run_tests.py --output-dir docs/evidence/stage2/YOUR_NEW_RUN

浏览器重跑属于可选的补充复现，依赖Node.js、Playwright和隔离预览数据，执行顺序及变量见浏览器复现说明。不能把仅修改STAGE2_BROWSER_DATABASE报告标签当作已切换实际数据库；实际8001服务必须使用独立库。

# 固定样本与手算基准

样本名称采用第二阶段手测前缀。A为基础流程，B为复用问卷，C为版本问卷，D为共享问卷，E为双实例问卷；不要与初次演示seed中的“问卷甲/乙”混用。

| 样本 | 实际定义与输入 | 已确认结果 |
| --- | --- | --- |
| A 基础流程 | 四题型；年龄0～120整数。两份正式答卷分别完整路径年龄0、跳转路径年龄20 | 2答卷、同一填写账号；年龄均值10，中间被跳过题不按0计入 |
| B 复用问卷 | 年龄原v1回答40；学习时长原v1上限24回答4 | 与A合并年龄原v1：3回答、3答卷、2问卷、均值20；学时v1只计B的4 |
| C 版本问卷 | 同一实例由学习时长v1显式升级v2，上限12；正式回答8 | 20被校验拦截，8通过；学时v2均值8，不纳入v1 |
| D 共享问卷 | 接收者选用原学时v1，上限24；已有唯一正式答案6 | 作者原v1均值仍4、接收者本人原v1均值6；撤回后D快照和答案保持 |
| E 双实例问卷 | 从D快照派生的私有副本v1选入同卷两次，一份正式答卷分别填6和10 | 2回答、1答卷、1问卷、均值8、最小6/最大10、本卷去重账号1；不同实例ID |
| 副本后续v2 | 两个编辑页先载入同一旧修订；A改上限16先保存，B改8后提交 | 只生成副本v2，上限16；B提示冲突并保留8及说明，无v3；E仍两个v1上限24 |

A至D主要由用户完成前段操作；D正式答案6在AI接手时已经存在，未重复提交，也不补写其此前点击提交的观察过程。E、后段副本和双页冲突由AI执行。撤回授权经用户明确同意后通过现有业务服务调用；标签保存和重命名也采用服务调用，筛选及移除收藏为真实页面操作。原生确认框或prompt的受阻交互没有被记为本轮完整UI通过。

# 代表用例的步骤 输入 输出与结果

| 用例与主要步骤 | 输入 | 预期输出 | 实际结果与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建与持久保存 HM2-03：创建A并刷新 | 基础流程标题、说明 | 草稿保留标题/说明，初始0题 | 通过，用户反馈及草稿核对 |
| 四题型配置 HM2-05：按顺序添加题目并保存 | 单选2选项；多选3选项恰好选2；文本2～6字；数字0～120整数，均必答 | 4题顺序、类型和约束保持 | 通过，用户配置截图与四题保存核对；当时逐题刷新动作的独立证据边界保留在原记录 |
| 跳转与必答 HM2-07～08：预览Q1空答，再选直接填写年龄 | 空答；Q1选“直接填写年龄” | 空答拒绝；直接到Q4，被跳过的Q2/Q3不阻止提交 | 通过，用户明确反馈及跳转核对 |
| 数字校验 HM2-09～10：逐个输入后尝试前进 | 空、-1、121、18.5、abc；边界0与120 | 前五类拒绝，0和120通过 | 通过，用户实际预览反馈；校验记录，预览不写正式答卷 |
| 多选与文本校验 HM2-12～14：走完整路径 | 多选0/1/3项与2项；文本0/1/7字与6字 | 仅2项、合法长度通过，完成4题预览 | 通过，用户反馈和预览记录 |
| 正式提交与单卷统计 HM2-15～18：发布A并提交完整/跳转两份 | 首份：完整填写、课程内容与课程互动、文本“测试”、年龄0；次份：直接填写年龄、20；同一账号 | 唯一两份答卷，本卷1账号，年龄均值10；跳题答案不保存 | 通过，两份答卷及统计 |
| 保存复用与跨卷统计 HM2-19～29：正式v1供B选用并回答 | B年龄40、学时4 | B快照精确；年龄0/20/40合并为3/3/2、均值20 | 通过，B正式样本及跨卷截图 |
| 多版共存与恢复 HM2-30～44：保存v2、C手动升级、从v1恢复v3 | v1最大24，v2最大12；C填8 | B仍v1；C仅1实例且为v2；三版保留；v1均4/v2均8/v3空 | 通过，版本隔离、恢复核对 |
| 授权与统计隔离 HM2-45～56：作者授权接收者，对照第三账号和双方汇总 | 接收者、未授权者；D原v1答案6 | 仅接收者可读；源题只读；作者统计4仅B、接收者6仅D；作者仅N1他人累计 | 通过，前段用户操作、后段AI页面核验及观察记录 |
| 撤回与既有快照 HM2-57～58：服务撤回后打开源题及D | 原学时对接收者的指定授权 | 源题不可读；D仍v1/24、唯一6 | 通过，服务结果、D保留截图；不算原生确认框全流程UI通过 |
| 独立副本 HM2-59～60：从D快照创建一次副本 | 本人已持有的原v1快照 | 新私有题和v1完整独立，root保留；原作者无访问权；D不替换 | 通过，AI实际页面操作及20项核对 |
| 收藏与标签 HM2-61～64：服务设标签及重命名，页面筛选并移除收藏 | 手测1028/派生题；改名验收1028 | 旧标签0、新标签1；移除后收藏0，自己的题目仍1，版本不变 | 通过，标签服务、重命名服务、题目保留图 |
| 同题双实例 HM2-65～68：副本v1选入E两次，发布并提交一次 | 第一实例6、第二实例10 | 2回答、1答卷、1问卷、均8；逐卷账号1，同root原题不混入 | 通过，AI页面发布/填写及正式核对、结果截图 |
| 旧修订冲突 HM2-69～72：两个页面载入v1，A先保存、B后提交 | A上限16、B上限8及各自说明 | B冲突且保留8；只产生上限16的v2，无v3；E仍v1 | 通过，页面观察、19项最终核对 |
| 旧数据保护：比对固定样本前后原始文档及统计 | 原12集合文档子集、10份问卷统计 | 原内容与统计不变，新样本独立增长 | 通过，最终完整性 |

以上是面向提交的代表用例总表，不替代原始全过程。HM2-71本轮浏览器记录没有直接捕获HTTP409，但冲突提示、输入8保留和不生成多余版本已确认；HTTP409及表单解锁另有33场景中的真实双页测试证据。两个预先打开的表单按先后保存属于旧修订冲突测试，不声称两个事务在同一时刻提交。

# 自动统计专项的步骤 输入与结果

以下保留初次交付时已执行的统计专项。自动夹具中的数字题没有设置0～120上限，因此999、888等用于隔离的数值在这些夹具中合法；它们不能直接照搬到有年龄范围限制的手动演示题。

| 场景 | 主要步骤与输入 | 预期输出 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字合并、0、重复填写与双实例 | 同一正式版本加入A一次、B两次；同一账号在A匿名0/实名20，B匿名回答40和60 | 回答4、答卷3、问卷2、均值30、范围0～60；每卷去重账号1，无跨卷总人数 | 通过 |
| 他人回答和统一scope | 本人A=0、B=20，获共享者的问卷=999；再测试替换scope仅纳入A | 初始均值10、只本人两卷；范围收窄后回答/答卷/问卷均1、均值0及分布仅0 | 通过 |
| 版本、同源和同名隔离 | A用v1回答10，B用v2回答80；另建同名题回答999、同root派生题回答888；最后归档原题 | v1仍只有10，归档后本人旧结果保持 | 通过 |
| 单选 | 两份本人问卷分别回答X、Y | X=1、Y=1，回答2、答卷2，无原始答卷明细 | 通过 |
| 多选 | 两份本人问卷分别回答[X,Y]、[Y] | X=1、Y=2，回答2；选项次数不当作人数 | 通过 |
| 文本 | 两份本人问卷分别回答不同敏感样例文本 | 回答2、不同内容2；结果不含任一原文、raw答案或values列表 | 通过 |
| 缺映射与未答草稿 | 已答卷正常关联，另建未答空草稿；随后故意移除已答定义questionRefs | 空草稿不阻塞；缺失已答关联返回409/MIGRATION_INCOMPLETE | 通过 |
| 极端精确数字 | 同卷三次回答1e40、1、-1e40 | 均值保留34位有效数字的1/3残差，分布按准确数值排序 | 通过 |
| 统计期间新增 | 固定成员后、第一次聚合前，用真实提交接口再插入30，原回答10 | 当次回答1/均值10/分布10；下一次回答2/均值20 | 通过 |
| 查询资源上限 | 测试将过滤条件上限缩小到1字节，查询真实已有回答 | 503/STATISTICS_TOO_LARGE，不静默截断 | 通过 |
| 异常历史无身份键 | 只在隔离库构造缺respondentKey的历史坏样本 | 回答数仍正确，本卷去重账号数null，不伪造为1或用次数代替 | 通过 |
| 共享撤回后本人历史 | 甲共享给乙；乙问卷回答42；甲撤回，乙来源详情不可见 | 乙仍可统计自己的42，甲的本人范围无回答，不因拥有源题获得乙答案 | 通过 |

统计期间新增用例在集合聚合入口插入真实成功答卷，用于准确控制“成员集合固定后”的时序；资源测试改变上限以验证明确拒绝路径；缺键样本绕过验证器只用于构造损坏历史，生产写入口不提供该能力。它们与真实事务或聚合结果验证分开说明，不声称是用户正常操作产生的坏数据。

# 测试源码与验收职责

| 文件 | 重点 |
| --- | --- |
| 题目核心 | 编辑稿与正式版本、历史恢复、共享稿隔离、root不授权、公共维护、下架、CAS、幂等及回滚 |
| 引用绑定 | 同卷重复实例、发布冻结、旧答案不变、原PATCH防伪造、显式升级、历史usage和撤权快照派生 |
| 跨卷统计 | 四题型、精确身份、权限、双实例、匿名及极端数字等专项 |
| 交错并发 | 撤权/归档/下架与选用、发布与普通稿竞争的真实WriteConflict重试 |
| 迁移 | dry-run、重跑、中断续跑、旧key重放、历史定义与假映射拒绝 |
| 验收边界 | 无效升级、分页、空统计、插入后回滚、standalone拒绝等 |
| 功能复查、输入与权限复查 | 两跳派生、重排、发布回滚、身份注入、历史N、五实例、关闭冻结、三用户标签、异常输入与停用权限等补强 |
| 第一阶段测试、工具保护 | 原注册、创建、题型、跳转、校验、提交、统计与初始化/备份保护 |

# 结果判定与保留的边界

原文八项需求均有核心运行证据。公共管理员维护、归档或停止新选用、异常输入、失败回滚等组合已有自动或隔离浏览器结果，本轮固定样本没有再次把所有组合人工重做。验收矩阵中8行“部分验证”明确的是更细的组合边界，不代表必交材料缺失，也不改写为全部变体通过。

失败及修复历史继续保留：初次223通过1失败为备份测试夹具误用严格集合；243通过1失败为错误码断言过窄；临时库名超长与浏览器异步等待也分别记录。后续复查发现的真实业务缺陷及修复前证据见复查记录。正式版本正文、旧问卷及答卷指纹是保护依据，成功页面和用例数量不能代替数据一致性核对。